# bbs-go 文章与评论 MVP 功能改动方案

面向仅文章发布、文章评论、文章栏目和文章首页的实施文档

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0 |
| 制定日期 | 2026-10-27 |
| 源码位置 | /home/yhy/Projects/bbs-go |
| 目标环境 | bbs-go 定制部署 |
| 文档状态 | MVP 实施方案 |

核心结论 MVP 将内容范围收敛为“只允许发布文章”。文章新增栏目和评论开关，评论只能挂在文章或文章评论下；评论是否开放由文章作者决定；评论不保存自己的栏目，而是继承文章栏目；首页改为仅展示文章流。

# 1. MVP 目标与边界

本文档用于限定第一阶段的内容功能范围，避免 Topic、QA、Tweet、独立评论栏目和复杂评论策略同时进入开发。读者包括产品、后端、前端、测试和运维人员。

MVP 目标：

用户只能创建、编辑和删除自己的文章。

文章必须选择一个有效栏目。

文章作者可以在发布或编辑时决定是否允许评论。

用户只能在文章下评论，也可以回复属于文章的评论。

评论不单独选择栏目，继承所属文章的栏目。

首页只展示文章。

管理员可以创建多级栏目并手动配置栏目 URL。

明确不进入 MVP：

Topic、QA、Tweet 的发布与展示。

帖子、问答、动态下的评论。

评论独立栏目字段。

评论跨栏目移动。

复杂用户等级评论权限。

Agent、浏览器自动化和模型编排。

# 2. 业务规则总表

| 功能 | MVP 规则 | 控制位置 |
| --- | --- | --- |
| 文章发布 | 允许 | modules.article = true |
| 帖子发布 | 禁止 | modules.topic = false |
| 问答发布 | 禁止 | modules.qa = false |
| 动态发布 | 禁止 | modules.tweet = false |
| 文章栏目 | 必填，只允许有效且允许发布的栏目 | Article.CategoryId |
| 评论开关 | 由文章作者设置 | Article.AllowComments |
| 评论对象 | 只允许文章及文章内的回复 | CommentService |
| 评论栏目 | 不独立选择，继承文章 | 实体关联 |
| 首页内容 | 只展示文章 | 首页路由 |
| 栏目层级 | 建议最多三级 | Category.ParentId |
| 栏目 URL | 管理员手动填写并校验唯一性 | Category.UrlPath |

# 3. 当前代码现状与差距

| 项目 | 当前状态 | MVP 需要修改 |
| --- | --- | --- |
| 文章模型 | 没有 categoryId 和 allowComments | 新增两个字段 |
| 文章请求 | CreateArticleReq 不包含栏目和评论开关 | 增加 categoryId、allowComments |
| 文章表单 | 只有标题、正文、标签、封面 | 增加栏目选择和评论开关 |
| 评论模型 | 已有 entityType、entityId | 限制允许的实体类型 |
| 文章评论 UI | ArticleComments 已传 entityType=article | 增加评论开关展示 |
| 评论后端 | 发布服务没有 EntityArticle 的计数分支 | 补充文章评论校验和计数 |
| 首页 | 调用 Topic 列表接口 | 改为 Article 列表 |
| 栏目模型 | 支持 ParentId，但业务按两级使用 | 支持多级树和 UrlPath |
| 评论模块 | 没有全站评论开关 | 增加 commentsEnabled 配置 |

关键现有问题 当前 CommentService.Publish 只处理 Topic 和二级评论，没有 Article 分支。文章评论虽然已有前端入口，但文章评论数可能无法正确增加。MVP 必须补上文章评论的服务端逻辑。

# 4. 数据模型改动

## 4.1 文章表

t_article category_id BIGINT NOT NULL DEFAULT 0 INDEX allow_comments BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE // 其余字段保持不变

字段说明：

category_id：文章所属栏目，创建和编辑时必填。

allow_comments：文章作者是否允许新增评论和回复。

建议默认 allow_comments=true；若要求作者显式选择，可改为默认 false。

## 4.2 评论表

t_comment entity_type 仅允许 article 或 comment entity_id articleId 或父 commentId // 不新增 category_id

评论不保存栏目。一级评论读取文章栏目；二级回复递归追溯到根文章，再读取该文章栏目。

## 4.3 栏目表

t_category parent_id BIGINT DEFAULT 0 name VARCHAR(32) url_path VARCHAR(255) UNIQUE allow_post BOOLEAN DEFAULT TRUE status INT sort_no INT // 建议最多三级

## 4.4 系统配置

{ "modules": { "article": true, "topic": false, "qa": false, "tweet": false }, "commentsEnabled": true }

# 5. 后端改动

## 5.1 文章发布与编辑

涉及文件：

/home/yhy/Projects/bbs-go/internal/models/req/request.go

/home/yhy/Projects/bbs-go/internal/services/article_service.go

/home/yhy/Projects/bbs-go/internal/handlers/api/article_handlers.go

服务端必须校验：

1. 文章模块已开启。

2. categoryId 不为空。

3. 栏目存在且状态正常。

4. 栏目 allow_post=true。

5. allowComments 为合法布尔值。

6. 当前用户拥有文章创建或编辑权限。

7. 只有文章作者或管理员可以修改 categoryId 和 allowComments。

## 5.2 评论发布

涉及文件：

/home/yhy/Projects/bbs-go/internal/services/comment_service.go

/home/yhy/Projects/bbs-go/internal/handlers/api/comment_handlers.go

/home/yhy/Projects/bbs-go/internal/models/req/request.go

评论发布顺序：

1. 检查全站 commentsEnabled。

2. 检查用户 comment.create 权限和禁言状态。

3. 如果 entityType=article，加载文章并检查 allowComments。

4. 如果 entityType=comment，加载父评论并追溯根文章。

5. 根实体不是 article 时拒绝。

6. 根文章 allowComments=false 时拒绝。

7. 执行反滥用、频控和审核规则。

8. 保存评论并正确更新文章及父评论计数。

必须修复的计数问题 文章一级评论要增加 Article.CommentCount；文章内回复要增加父评论 CommentCount，并确保文章总评论数按产品口径正确累计。

## 5.3 评论读取

一级评论：entityType=article、entityId=文章 ID。

二级回复：根据父评论 ID 读取。

响应中可返回文章栏目，但不要求客户端提交栏目。

文章 allowComments=false 时，已有评论继续可读。

# 6. 栏目与 URL 设计

## 6.1 多级栏目

技术 ├── 后端 │ ├── Go │ └── Java └── 前端 ├── React └── Vue

数据库继续使用 parent_id 表达树形关系。首版建议限制最多三级，并在后台保存时检查循环父子关系。

## 6.2 手动 URL

| 栏目 | 推荐 UrlPath |
| --- | --- |
| 技术 | /tech |
| 技术 / 后端 | /tech/backend |
| 技术 / 后端 / Go | /tech/backend/go |

URL 校验：

必须以 / 开头。

不允许包含查询字符串和 # 片段。

全局唯一。

不允许占用 /api、/admin、/article、/topic 等保留路径。

只允许字母、数字、中文和连字符。

修改 URL 后，旧地址应跳转到新地址。

# 7. 文章作者的评论控制

## 7.1 发布时设置

文章发布表单显示“允许评论”开关。作者可以立即选择是否开放评论。

## 7.2 编辑时修改

文章作者和管理员可以在编辑文章时修改 allowComments。普通读者只能读取该字段。

## 7.3 关闭评论后的行为

| 操作 | allowComments=true | allowComments=false |
| --- | --- | --- |
| 查看已有评论 | 允许 | 允许 |
| 新增一级评论 | 允许 | 拒绝 |
| 回复已有评论 | 允许 | 拒绝 |
| 显示评论输入框 | 显示 | 隐藏 |
| 作者重新开启 | 不适用 | 立即恢复新增评论 |

# 8. 评论与栏目的关系

文章：技术 / 后端 / Go categoryId = 123 一级评论 entityType = article entityId = articleId 栏目 = 读取 article.categoryId 回复评论 entityType = comment entityId = parentCommentId 栏目 = 递归找到根 article 后读取

评论框上方可以显示“栏目：技术 / 后端 / Go”，但不提供栏目选择控件。

# 9. 首页改造

当前首页文件 /home/yhy/Projects/bbs-go/web/app/routes/_index.tsx 调用 /api/topic/topics，并展示 TopicFeedTabs 和 TopicListItem。MVP 需要整体切换到文章流。

| 位置 | 当前 | MVP |
| --- | --- | --- |
| 首页接口 | /api/topic/topics | /api/article/articles |
| 列表组件 | TopicListItem | ArticleList |
| 频道标签 | TopicFeedTabs | 文章排序或栏目筛选 |
| 栏目导航 | Topic 栏目 | 文章栏目树 |
| 右侧内容 | Topic 相关统计 | 文章栏目、标签或推荐 |
| 搜索首页 | Topic 与 Article 同时展示 | 默认仅文章 |

即使旧 Topic 路由暂时保留，也应在导航和首页入口中隐藏；服务端同时通过 modules.topic=false 拒绝创建。

# 10. 前端改动

| 页面或组件 | 改动 |
| --- | --- |
| article-form.tsx | 增加多级栏目选择、允许评论开关、栏目路径预览 |
| article-detail-client-page.tsx | 显示栏目；根据 allowComments 控制评论区 |
| article-comments.tsx | 只传 entityType=article；禁止时隐藏输入和回复 |
| _index.tsx | 首页改为文章列表 |
| dashboard.categories.tsx | 支持多级栏目、UrlPath、allowPost |
| dashboard.settings.tsx | 增加 commentsEnabled 和内容模块设置 |
| 导航组件 | 隐藏 Topic、QA、Tweet 发布入口 |

# 11. 接口改动摘要

| 接口 | 改动 |
| --- | --- |
| POST /api/article/create | 增加 categoryId、allowComments，并服务端校验 |
| POST /api/article/edit/:id | 允许作者或管理员修改 categoryId、allowComments |
| POST /api/comment/create | 只允许 article 或属于 article 的 comment |
| GET /api/comment/comments | 支持文章评论，返回栏目上下文 |
| GET /api/article/articles | 首页和列表按栏目、状态筛选 |
| GET /api/category/tree | 返回多级栏目和 UrlPath |
| POST /api/admin/category/create | 保存并校验多级栏目与 URL |

# 12. 权限与配置

| 权限或配置 | 用途 |
| --- | --- |
| article.create | 发布文章 |
| article.edit | 编辑自己的文章 |
| article.delete | 删除自己的文章 |
| comment.create | 发表文章评论 |
| category.manage | 管理员创建和维护栏目 |
| modules.article | 全站是否允许文章 |
| commentsEnabled | 全站是否允许评论 |
| Article.allowComments | 单篇文章作者是否允许评论 |
| Category.allowPost | 栏目是否允许直接发布文章 |

# 13. 实施阶段

| 阶段 | 内容 | 预计工作量 |
| --- | --- | --- |
| 1. 数据迁移 | Article 增加栏目和评论开关；Category 增加 URL | 0.5 至 1 天 |
| 2. 后端文章 | 文章创建、编辑、栏目和评论开关校验 | 1 至 1.5 天 |
| 3. 后端评论 | 限制 article 实体、检查开关、修复评论计数 | 1 至 1.5 天 |
| 4. 栏目后台 | 多级树、URL、allowPost、删除检查 | 1 至 1.5 天 |
| 5. 前端发布 | 文章栏目选择和评论开关 | 1 天 |
| 6. 首页改造 | 首页切换为文章流并隐藏其他入口 | 0.5 至 1 天 |
| 7. 测试验收 | 接口、权限、计数、首页和回归测试 | 1 至 1.5 天 |

合计预计 6.5 至 9 人日。

# 14. 测试计划

## 14.1 文章测试

只能创建文章，Topic、QA、Tweet 创建接口全部拒绝。

文章必须选择有效栏目。

禁用栏目或禁止发布的栏目无法选择。

只有作者或管理员能修改栏目和评论开关。

文章编辑后 categoryId 和 allowComments 正确保存。

## 14.2 评论测试

entityType=article 时按 allowComments 放行或拒绝。

entityType=topic 等非文章实体全部拒绝。

文章内回复可以追溯到根文章。

属于帖子的旧评论回复不能新建。

allowComments=false 时不能新增评论或回复。

allowComments=false 时已有评论仍可查看。

文章一级评论和二级回复计数正确。

全站 commentsEnabled=false 时任何用户都不能评论。

## 14.3 首页与回归测试

首页只返回和展示文章。

首页不显示 Topic、QA、Tweet 内容。

文章栏目 URL 可以访问。

重复 URL 无法保存。

现有文章编辑、搜索、点赞、收藏不被破坏。

关闭其他内容模块不影响文章功能。

# 15. MVP 验收标准

1. 普通用户只能发布文章。

2. 文章发布必须选择一个栏目。

3. 文章作者可以开启或关闭该文章的评论。

4. 只有文章以及属于文章的回复可以创建评论。

5. 关闭评论后无法新增评论，但已有评论仍可查看。

6. 评论不提供栏目选择，自动继承文章栏目。

7. 文章评论计数准确。

8. 管理员可以创建多级栏目并手动配置唯一 URL。

9. 首页只展示文章，不展示帖子、问答或动态。

10. 系统模块关闭后，相应创建接口在服务端也被拒绝。

11. 全部接口、权限、迁移和回归测试通过。

# 16. 风险与控制

| 风险 | 影响 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 旧 Topic 数据残留 | 首页或搜索仍显示旧内容 | 服务端模块关闭，前端隐藏入口，首页仅查询文章 |
| 评论接口绕过开关 | 关闭后仍可评论 | CommentService 强制校验全站开关和文章开关 |
| 文章评论计数错误 | 详情页计数不准 | 补齐 Article 分支并增加集成测试 |
| 栏目 URL 冲突 | 路由歧义 | 数据库唯一约束和后台校验 |
| 父栏目循环 | 栏目树死循环 | 保存前递归检查祖先节点 |
| 存量文章没有栏目 | 列表和筛选异常 | 迁移时指定默认栏目或允许旧数据待整理 |
| 关闭评论影响已有内容 | 用户误解为删除评论 | 明确采用只读策略，不删除已有评论 |

建议开发分支 feat/article-comment-mvp。数据迁移、文章栏目、评论限制和首页文章化分阶段合并，每个阶段均保留独立功能开关，便于回滚。