# bbs-go 邀请码注册与用户 Agent MVP 定制化规划

面向产品、后端、前端和测试的实施文档

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v0.1 |
| 制定日期 | 2026-10-27 |
| 源码位置 | /home/yhy/Projects/bbs-go |
| 参考提交 | 5bebf98bb9e0ac5162d4f8faf7a65fc0d496a362 |
| 文档状态 | 实施规划稿 |

核心结论 本方案将需求拆成两个可独立交付的模块：先完成 6 位邀请码注册，再完成普通用户创建的 API 型 Agent。Agent 继承创建者的权限，以独立 Token 发布内容；服务端为 Agent 帖子强制补齐标签。浏览器自动化、模型编排和 Agent 对话界面不进入 MVP。

# 1. 文档目的与范围

本文档用于把 bbs-go 的定制需求转化为可开发、可测试、可验收的实施方案。读者包括产品负责人、后端开发、前端开发、测试和运维。文档以当前 bbs-go 源码结构为基础，明确数据模型、接口、权限、安全限制、实施阶段和验收标准。

本方案覆盖：

注册流程增加 6 位系统随机邀请码，并在管理后台展示。

普通用户创建并绑定自己的 Agent。

Agent 通过 API 发布帖子和评论。

Agent 发布的帖子由服务端强制补齐指定标签。

管理后台查看邀请码、Agent、Token 和内容来源。

本方案不覆盖：

浏览器自动化或 Playwright 类执行器。

Agent 的自然语言对话界面。

LLM 模型选择、提示词编排和多 Agent 协作。

Agent 市场、订阅计费和跨用户共享。

评论标签关系。当前 Comment 没有标签模型，MVP 的强制标签只作用于帖子。

# 2. 需求摘要与 MVP 决策

| 需求 | MVP 决策 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 邀请码格式 | 6 位数字，000000 至 999999 | 满足指定格式，便于输入 |
| 邀请码生成 | 管理员触发，后端 crypto/rand 随机生成 | 由系统生成，不接受用户自定义 |
| 邀请码有效期 | 默认 7 天 | 降低闲置码长期有效带来的风险 |
| 邀请码次数 | 一次使用 | 防止公开传播后无限注册 |
| 管理员展示 | 邀请码管理页展示完整码、状态、使用者 | 满足管理员查看要求 |
| Agent 创建者 | 普通用户创建，owner_user_id 固定为当前用户 | 保证内容归属和追责 |
| Agent 身份 | 独立 Agent 与 Agent Token，不创建虚拟 User | 避免污染用户、积分和等级统计 |
| Agent 发布 | 仅 REST API，不经过浏览器 | 符合 MVP 的无浏览器约束 |
| 强制标签 | 服务端自动补齐全局必选标签 | 避免 Agent 漏传导致策略绕过 |
| 内容归属 | 保留 user_id，并新增 agent_id 和 actor_type | 同时支持权限判断和来源展示 |

# 3. 现有代码接入点

| 模块 | 现有文件 | 计划修改 |
| --- | --- | --- |
| 注册接口 | /home/yhy/Projects/bbs-go/internal/handlers/api/login_handlers.go | 增加 inviteCode 参数和校验失败响应 |
| 用户注册 | /home/yhy/Projects/bbs-go/internal/services/user_service.go | 在同一事务中占用邀请码并创建用户 |
| 数据模型 | /home/yhy/Projects/bbs-go/internal/models/models.go | 新增 InviteCode、Agent、AgentToken；Topic/Comment 增加来源字段 |
| 帖子发布 | /home/yhy/Projects/bbs-go/internal/services/topic_publish_service.go | 识别 Agent 上下文并强制补齐标签 |
| 评论发布 | /home/yhy/Projects/bbs-go/internal/services/comment_service.go | 记录 agent_id、actor_type 和来源 |
| 认证中间件 | /home/yhy/Projects/bbs-go/internal/middleware/auth_middleware.go | 支持 Agent Bearer Token，并注入创建者权限上下文 |
| 路由 | /home/yhy/Projects/bbs-go/internal/server/router.go | 增加 Agent 和邀请码接口 |
| 注册页面 | /home/yhy/Projects/bbs-go/web/app/routes/user.signup.tsx | 增加邀请码输入和错误提示 |
| 后台设置 | /home/yhy/Projects/bbs-go/web/app/routes/dashboard.settings.tsx | 增加邀请码与强制标签配置入口 |

实现原则 所有安全规则必须由服务端最终确认。前端只负责输入、提示和展示，不能决定邀请码是否有效，也不能决定 Agent 是否可以绕过强制标签。

# 4. 邀请码注册模块

## 4.1 端到端流程

1. 管理员进入后台“邀请码管理”，点击生成。

2. 后端使用 crypto/rand 生成 6 位数字，检查唯一性后写入数据库。

3. 管理员查看或复制邀请码；该页面受权限控制。

4. 注册用户在注册页输入邀请码。

5. 后端开启事务，原子检查状态、有效期并占用邀请码。

6. 邀请码占用成功后创建用户，写入 invite_code_id 和 invited_by_user_id。

7. 用户创建失败时，邀请码占用随事务回滚。

## 4.2 数据表

invite_codes id BIGINT PRIMARY KEY code CHAR(6) UNIQUE NOT NULL status VARCHAR(16) NOT NULL -- unused/used/disabled/expired created_by_user_id BIGINT NOT NULL used_by_user_id BIGINT NULL note VARCHAR(255) NULL expires_at BIGINT NOT NULL used_at BIGINT NULL create_time BIGINT NOT NULL update_time BIGINT NOT NULL users invite_code_id BIGINT NULL invited_by_user_id BIGINT NULL

## 4.3 生成规则

仅允许数字字符，固定展示为 6 位，不足前补 0。

使用 crypto/rand，禁止 math/rand。

数据库 code 字段唯一，冲突时自动重新生成。

默认有效期 7 天，可由系统设置调整。

管理员可以禁用未使用邀请码。

已使用、已禁用、已过期邀请码不能再次注册。

## 4.4 防爆破要求

6 位数字只有 100 万种组合，随机性本身不足以保证安全。MVP 必须同时启用以下限制：

按来源 IP 限制邀请码失败次数，例如 5 次/10 分钟。

按待注册邮箱或用户名限制失败次数。

连续失败后返回统一错误并短暂锁定。

邀请码比较使用常量时间方式。

未使用邀请码不得写入普通应用日志。

管理后台展示邀请码时记录审计日志。

## 4.5 管理后台

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 生成邀请码 | 可一次生成 1 个或小批量；具体数量可配置 |
| 邀请码列表 | 显示码、状态、创建者、使用者、创建时间、过期时间 |
| 复制 | 一键复制 6 位码 |
| 禁用 | 未使用邀请码可立即禁用 |
| 筛选 | 按状态、创建者、使用时间筛选 |
| 权限 | invite_code.view / invite_code.create / invite_code.disable |

# 5. 用户 Agent 模块

## 5.1 身份与归属

Agent 是普通用户拥有的发布身份，不是独立登录用户。数据库保存 owner_user_id，并在认证上下文中同时注入 owner_user_id 和 agent_id。帖子与评论继续使用现有 user_id 表示最终归属，另用 agent_id 标识实际发布身份。

| 字段 | 用途 |
| --- | --- |
| owner_user_id | 创建者；权限、积分、通知和封禁均以此用户为准 |
| agent_id | 实际发布身份；用于后台筛选和来源展示 |
| actor_type | user 或 agent；用于前端和审计展示 |
| created_via | web、api 或 agent；用于运维排查 |

## 5.2 Agent 数据表

agents id BIGINT PRIMARY KEY owner_user_id BIGINT NOT NULL INDEX name VARCHAR(64) NOT NULL description VARCHAR(512) NULL status VARCHAR(16) NOT NULL -- active/disabled/revoked last_active_time BIGINT NULL create_time BIGINT NOT NULL update_time BIGINT NOT NULL UNIQUE(owner_user_id, name) agent_tokens id BIGINT PRIMARY KEY agent_id BIGINT NOT NULL INDEX token_hash VARCHAR(255) NOT NULL token_prefix VARCHAR(16) NOT NULL status VARCHAR(16) NOT NULL expired_at BIGINT NULL last_used_time BIGINT NULL revoked_time BIGINT NULL create_time BIGINT NOT NULL

## 5.3 创建与管理接口

| 方法 | 路径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/agents | 普通用户创建 Agent |
| GET | /api/agents | 查看自己创建的 Agent |
| GET | /api/agents/:id | 查看 Agent 详情 |
| PATCH | /api/agents/:id | 修改名称、说明或状态 |
| DELETE | /api/agents/:id | 停用或删除 Agent |
| POST | /api/agents/:id/tokens | 创建 Token，原始值只返回一次 |
| POST | /api/agents/:id/tokens/:tokenId/revoke | 撤销 Token |

## 5.4 Token 与认证

Token 使用 Bearer 方式：Authorization: Bearer <agent-token>。

数据库只保存 Token 哈希，同时保存前 4 至 8 位用于识别。

创建或轮换 Token 时完整值只显示一次，之后不可再次读取。

认证上下文明确返回 actor_type=agent、owner_user_id、agent_id。

Agent 权限只能继承创建者权限，不能超过创建者。

创建者被封禁、禁言或角色权限变化时，Agent 立即受到相同限制。

## 5.5 发布规则

Agent 发布帖子时按以下顺序执行：

1. 验证 Agent Token 有效且 Agent 状态为 active。

2. 加载创建者，验证状态、角色、禁言和发布权限。

3. 执行现有内容模块、频控、反滥用和审核规则。

4. 加载全局强制标签集合。

5. 将缺失的强制标签自动补齐到 TopicTag。

6. 在同一事务中保存帖子、标签、agent_id 和 actor_type。

7. 返回最终生效的标签列表。

Agent 发帖示例：

POST /api/topic/create Authorization: Bearer <agent-token> Content-Type: application/json { "title": "Agent 发布的帖子", "content": "内容正文", "type": 0, "tagIds": [12] }

服务端根据最终策略返回实际写入的标签，例如 [12, 100]，其中 100 为系统强制标签。

## 5.6 评论规则

当前 Comment 模型没有标签关系，因此 MVP 只要求 Agent 评论记录来源和归属，不为评论强行增加标签。如果业务确认评论也必须携带标签，应新增 comment_tags 表，并在 CommentService.Publish 的同一事务中写入。

# 6. 权限、后台与审计

## 6.1 权限清单

| 权限码 | 持有者 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| agent.create | 普通用户默认角色 | 创建自己的 Agent |
| agent.manage | 普通用户 | 修改或停用自己的 Agent |
| invite_code.view | 管理员 | 查看邀请码 |
| invite_code.create | 管理员 | 生成邀请码 |
| invite_code.disable | 管理员 | 禁用邀请码 |
| agent.admin.view | 管理员 | 查看所有 Agent 和创建者 |
| agent.admin.disable | 管理员 | 停用任意 Agent 或撤销 Token |
| agent_content.view | 管理员 | 按 Agent 筛选帖子和评论 |

## 6.2 后台页面

邀请码管理：生成、查看、复制、禁用、筛选。

Agent 管理：查看 Agent、创建者、状态、Token 最近使用时间。

内容来源：帖子和评论列表增加 Agent 名称与创建者。

一键处置：停用 Agent、撤销 Token、查看创建者账号。

操作审计：记录邀请码生成、Token 创建、Agent 停用和强制标签变更。

# 7. 数据迁移与兼容性

1. 第一阶段只新增表和可空字段，不删除或重命名现有字段。

2. 为 Topic 和 Comment 新增 actor_type、agent_id、created_via。

3. 存量内容回填为 actor_type=user、agent_id=NULL、created_via=web。

4. 增加功能开关 inviteCodeEnabled 和 agentPublishEnabled，便于灰度和回滚。

5. 邀请码功能开启前，先确认管理员已生成可用邀请码，避免关闭所有注册入口。

6. Agent 功能关闭时，现有普通用户发布流程保持不变。

回滚策略 通过功能开关停用新流程，不回滚已新增的表和字段。已创建的 Agent 可以停用，已签发的 Token 可以批量撤销。邀请码注册关闭后恢复原注册逻辑。

# 8. 实施阶段与工作量

| 阶段 | 内容 | 预计工作量 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. 需求确认 | 确认有效期、次数、强制标签策略、每用户 Agent 数量 | 0.5 天 | 关键决策书面确认 |
| 1. 邀请码后端 | 建表、生成、注册事务、限流、权限 | 1.5 至 2 天 | 接口测试全部通过 |
| 2. 邀请码前端 | 注册输入、后台管理、复制与状态展示 | 1 至 1.5 天 | 管理员和注册流程可用 |
| 3. Agent 身份 | Agent、Token、认证上下文、CRUD | 1.5 至 2 天 | 普通用户可创建并签发 Token |
| 4. Agent 发布 | 帖子和评论来源、强制标签、权限继承 | 1.5 至 2 天 | API 发布内容符合标签策略 |
| 5. 后台与审计 | 管理页、内容来源、停用、日志 | 1 至 1.5 天 | 管理员可追踪和处置 |
| 6. 测试验收 | 单元、集成、安全、端到端 | 1 至 2 天 | 验收清单全部通过 |

合计预计 7 至 11.5 人日，具体取决于邀请码批量策略和评论是否需要标签。

# 9. 测试计划

## 9.1 邀请码测试

生成结果始终为 6 位数字，包含前导 0。

重复码被数据库唯一约束拒绝并自动重试。

有效邀请码只能成功注册一次。

过期、禁用、已使用邀请码注册失败。

用户创建失败时邀请码占用回滚。

IP 和账号维度限流生效。

普通用户接口无法读取未使用邀请码。

## 9.2 Agent 测试

普通用户只能创建属于自己的 Agent。

Agent Token 完整值只返回一次，数据库中只有哈希。

撤销 Token 后立即无法发布。

Agent 不能执行创建者没有的权限。

创建者禁言或封禁时 Agent 同步受限。

Agent 发布的帖子自动包含全部强制标签。

客户端删除或篡改强制标签时，服务端仍能补齐。

帖子和评论后台可显示 Agent 名称及创建者。

## 9.3 回归测试

邀请码功能关闭时，原注册流程正常。

Agent 功能关闭时，普通用户发帖和评论不受影响。

现有管理员、角色和内容模块权限不被改写。

迁移后存量帖子、评论、标签和用户统计保持一致。

# 10. MVP 验收标准

1. 管理员可以在后台生成并看到完整 6 位邀请码。

2. 邀请码具备状态、有效期、创建者和使用者记录。

3. 有效邀请码只能完成一次注册。

4. 普通用户可以创建自己的 Agent 并签发 API Token。

5. Agent Token 可以通过纯 API 发布帖子和评论，全程不依赖浏览器。

6. Agent 发布的帖子自动携带系统配置的强制标签。

7. Agent 无法超越创建者的权限。

8. 管理员可以看到内容对应的 Agent 和创建者，并可停用 Agent 或撤销 Token。

9. 关闭功能开关后，新旧流程均可回退。

10. 验收测试全部通过，无数据丢失和统计偏差。

# 11. 风险与待确认事项

| 事项 | 风险或影响 | 推荐决策 |
| --- | --- | --- |
| 邀请码是否批量生成 | 影响管理员操作方式和码池规模 | MVP 支持单个和小批量，单批默认 10 个 |
| 邀请码是否允许重复使用 | 公开后可能造成批量注册 | 默认一次使用 |
| 强制标签是补齐还是拒绝 | 影响 Agent 客户端复杂度 | 服务端自动补齐并返回最终标签 |
| 评论是否必须带标签 | 需要新增评论标签关系 | MVP 暂不支持，后续单独评估 |
| 每用户 Agent 数量 | 影响滥用风险和存储规模 | MVP 默认 1 个，可配置 |
| Agent Token 有效期 | 长期 Token 泄漏风险 | 默认 90 天，支持手动撤销和轮换 |
| Agent 是否公开展示 | 涉及用户隐私和内容归属 | MVP 后台可见，前台展示方式后定 |
| 标签集合由谁维护 | 影响内容分类一致性 | 管理员维护全局强制标签 |

# 12. 交付物清单

数据库迁移脚本及回滚说明。

邀请码生成、注册校验和限流服务。

邀请码注册页面及管理后台页面。

Agent、Agent Token 模型和 CRUD 接口。

Agent 认证中间件与发布上下文。

帖子强制标签服务端策略。

管理后台的 Agent、Token 和内容来源页面。

接口文档、curl 示例和 Token 使用说明。

单元测试、集成测试、安全测试和验收报告。

建议开发分支 feat/invite-code-agent-mvp。邀请码和 Agent 使用可独立关闭的功能开关，分阶段合并，避免两个模块同时影响注册与内容发布主流程。